附件：

20件人大代表建议办理情况

第1号（A）

建议内容：关于水泥硬化榆林子镇乐安坊至高龙头村主干道路、中巷村三四组道路的建议

建 议 人：榆林子代表团何金丛、樊生义等9名代表

办理单位：县交通局、榆林子镇

办理结果：中巷村道属2015年市财政补助项目，全长4.2公里，其中主线长3公里、支线长1.2公里，全线采用部颁四级公路工程技术标准建设，路基宽度6.5米，路面宽度6米。该工程于2015年6月初开工建设，8月底完成建设任务并交付使用。榆林子镇乐安坊至高龙头村主干道路现为四级沥青路，县上将其列入2015年全县农村公路小修保养计划，现已完成路面坑槽填补工作，确保了道路安全畅通。

第2号（A）

建议内容：关于加强乡村道路管护的建议

建 议 人：山河代表团李贵杰、樊军社等14名代表

办理单位：县交通局、山河镇

办理结果：今年县上把农村公路养护管理作为保畅通、保安全、惠民生的重中之重，通过实施养护工程和路政执法，有效提升农村公路的通畅水平。一是深化养护改革。制定了《正宁县农村公路养护管理办法》和《正宁县农村公路县乡村三级联管工作实施方案》，将通村公路使用权、所有权交由乡、村所有，逐级签订农村公路养护管理责任书，进一步明确了县、乡、村三级联管责任。根据农村公路病害程度，对破损程度小的进行专业养护，对破损60%以上的老旧油路采用泥石掺水泥补坑的办法进行修补，实现了农村公路养护率100%的目标。二是突出隐患整治。全面实施农村公路水毁抢修、桥梁维修、小修保养、标准化养护、大中修、安保及石油开发企业养护维修等“七大工程”，组织专业技术人员对全县农村公路进行全面排查，在临崖、弯道、陡坡等危险路段增设了安全防护设施，栽设了标志标牌53个、护柱和护墩各32处，铺设了限速带12处。进入主汛期后，对21座桥梁、15条农村公路、57处水毁路段全力抢修维护，保障了群众出行安全。三是积极宣传引导。创新宣传方式，采取张贴标语、悬挂横幅、出动宣传车等方式，持续深入宣传《甘肃省农村公路条例》，继地方小戏《护路风波》之后，邀请专业人员以农村公路养管为主题，编排了眉户剧《桃花湾》，先后在全县乡村巡回演出10多场次，受到了城乡群众一致好评。四是强化执法检查。坚持日常巡查和集中整治相结合，实行定人、定时、定线的“三定”措施，坚持全天轮流倒班巡查和24小时领导带班值守制度，深入开展了超限治理、红线内违法建筑清理、打场晒粮、路面抛洒物治理等专项整治活动，有效保护了公路建设成果。

第3号（A）

建议内容：关于对西月公路伍畔至月明街道段进行升级改造的建议

建 议 人：西坡代表团张淑娟、张晓燕等5名代表

办理单位：县交通局、西坡乡

办理结果：西月公路全长10.29公里，原为四级沥青路，破损严重。今年，县上将该公路列入市财政补助项目，由市交通运输局庆市交发（2015）61号文件批复立项，总投资1337.7万元，全线采用部颁四级公路工程技术标准建设，该工程于今年5月底开工建设，9月中旬建成投用。

第4号（A）

建议内容：关于对宫河镇部分通村油路进行水泥硬化的建议

建 议 人：宫河代表团范琨、师增亚等6名代表

办理单位：县交通局、宫河镇

办理结果：今年，县上按照“构建和谐大交通、铺筑致富大通道”的思路，通过向上积极争取，将南庄村道和东里村道列入2015年改建计划。其中南庄村道长4.7公里、东里村道长6.3公里，属2015年市财政补助项目，由庆市交发（2015）61号文件立项批复，采用部颁四级公路工程技术标准建设，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米，该工程于5月开工建设，8月底建成投用。

第5号（A）

建议内容：关于对周家城镇街区通达南路进行油罩的建议

建 议 人：周家代表团赵卫国、魏志坚等7名代表

办理单位：周家镇、县住建局

办理结果：周家镇通达南路全长736米，路基宽14米。今年，县上将该道路列入2015年交通扶贫攻坚工程，由市交通运输局庆市交发（2015）16号文件批复立项，总投资206万元，该工程于今年5月开工建设，8月底建成投用。

第6号（A）

建议内容：关于对“五小”车辆进行整治、管理的建议

建 议 人：榆林子代表团杨军等8名代表

承办单位：县公安局、交警队、农机局、交通局、各乡镇

办理结果：为了进一步加强“五小车辆”管理，县上结合全省免费办理农用三轮车摩托车牌证工作，深入开展集中整治“五小车辆”专项行动，有效杜绝了道路交通事故发生。一是强化交通安全宣传教育。积极组织民警进学校、进社区上交通安全知识课，对违法驾驶人在路检路查中坚持进行道路交通安全法律知识教育，逢集日在乡镇集中开展宣传活动，并在县电视台播放交通安全光碟，最大限度地扩大宣传覆盖面，增强了群众预防交通事故的意识。全县悬挂宣传横幅25条，更新宣传版面52幅，印制散发宣传资料2.5万余份，发放“五小车辆”免费办理牌证公告1万余份，组织召开驾驶人学习会24次，开展集中宣传活动43次，发布微博1200多条。二是全面落实源头管理措施。加强“五小车辆”免费办理牌证工作，制定印发了《关于免费办理农用三轮车摩托车牌证的通知》、《关于进一步加快免费办理农用三轮车摩托车牌证的通知》，采取严禁给无牌“五小车辆”加油的措施，从源头上限制无牌车辆上路行驶，有效提高了“五小车辆”的纳管率。先后免费办理“五小车辆”号牌14152辆，免费办理“五小车辆”驾驶证2441本。同时，加大“五小车辆”接送学生安全隐患排查整治力度，出动警力256人次，警车65台次，签订《道路交通安全告知书》5962份，劝导学生家长256人次，拆除非法安装车辆敞篷56台次，扣留非法接送车辆12台次，确保了学生上下学安全。三是严处道路交通违法行为。制定了《道路交通安全勤务表》和《全县开展集中整治“五小车辆”专项行动实施方案》，进行24小时错进错位上路巡逻检查，对交通事故多发段、点实行全面监控，严肃查处交通违法行为，有效遏制了交通违法和事故多发势头。先后查处各类交通违法行为962起，其中无证驾驶35起，“五小车辆”违法载人68起，行政拘留14人。

第7号（A）

建议内容：关于榆林子镇长乐幼儿园尽快投入使用的建议

建 议 人：榆林子代表团杨保财、鲁秉印等8名代表

办理单位：县教体局、榆林子镇

办理结果： 榆林子镇共辖12个行政村，其中长乐塬4个村、18个村民小组、人口1.12万，距离榆林子镇中心幼儿园15公里。为解决长乐塬适龄幼儿入园难问题，今年县上投资200万元，分两期在原任家小学校址新建长乐幼儿园。一期新建框架结构平房5栋32间732.26平方米，其中教学用房12间、教师宿舍7间、学生食堂7间、旱厕6间；二期新建围墙300米，安装10米电动门1个，新建电动门箱及门房80平方米，院坪硬化透水砖1000平方米，做旗杆1个，绿化草坪1000平方米。该项目已全部完成，今秋已开园办学。

第8号（A）

建议内容：关于将西沟小学列入全县薄弱学校改造计划的建议

建 议 人：湫头、五顷塬代表团杜社林等4名代表

办理单位：县教体局、湫头镇

办理结果：湫头镇西沟小学始建于1974年，占地面积3375平方米，建筑面积790平方米，现有砖木结构平房4幢28间560平方米、水泥屋架平房一幢7间、砖木结构厕所6间，有学生126人，教职工10人，设6个教学班。2012年对该校原有280米土围墙全部改建为砖围墙；2013年为该校新建了小伙房，并配发了必需的厨房设施设备。2014年将该校校舍建设列入全面改薄计划。今年，县上从“改薄”资金中列支11万元，维修改建水泥屋架结构立房7间，购置安保设备0.52万元、课桌凳1.58万元、体育器材3.45万元，并对校容校貌、门窗等设施进行了修缮，今秋季开学已正式投入使用。同时，县上计划2016年投资123.5万元，新建教学用房3幢，新修透视墙26米，透水砖硬化院坪301平方米，彻底改善该校办学条件。

第9号（A）

建议内容：关于解决山川区幼儿教育师资力量薄弱问题的建议

建 议 人：宫河代表团范琨、师增亚等5名代表

办理单位：县教体局、人社局

办理结果：为切实加强全县山川区幼儿师资队伍建设，今年县上主要做了四方面工作：一是抓好教师补充招录。依托“民生实事”和“特岗计划”项目，积极向省、市申请增加幼儿教师招录名额，共招录幼儿教师72名，全部分配到农村幼儿园和小学附设学前班任教。二是抓好教师转岗调配。统筹规划、协调配置，将各乡镇学区年富力强、具有幼教基础的32名教师调配到幼儿园、农村小学附设学前班任教，通过招录、转岗等途径安排19名幼儿教师到山川区幼儿园任教，有效解决了学前教育师资短缺、薄弱的问题。三是抓好教师业务培训。以“国培”、“省培”、“市培”计划为依托，以继续教育培训、乡校本培训为重点，扎实做好农村小学青年教师幼儿教育专业技能培训，依托县城幼儿园优秀师资对全县124名幼儿教师进行了全员培训，提升了业务水平，促进了专业成长。四是抓好对口支教活动。通过县城小学对口支教农村山川区小学、各乡镇中心小学和本辖区薄弱学校建立结对帮扶关系、县教研室积极开展送教下乡活动等形式，积极开展各类对口支教活动，32名教师参加了对口支教活动，共享了优质教育资源，均衡了城乡师资配置。

第10号（A）

建议内容：关于解决山河镇部分村组人畜饮水困难问题的建议

建 议 人：山河代表团王永年、樊军社等5名代表

办理单位：县水务局、山河镇

办理结果：为解决山河镇松树村、东关六组群众安全饮水问题，今年县上将县城供水工程作为水源，投资128.67万元，采取管道引水方式，共埋设供水管道19010米，建各类闸阀井50座，自来水入户390户；在李家川新打小电井50眼，新建水塔2座，埋设管道6000米，建成各类闸阀井21座，自来水入户135户，基本解决了群众饮水困难的问题。

第11号（A）

建议内容：关于解决西坡乡宋畔村一组群众自来水入户问题的建议

建 议 人：西坡代表团翟玲草、张晓燕等5名代表

办理单位：县水务局、西坡乡

办理结果：今年，县上依托伍畔村现有供水水源，投资29.9万元，采取管道引水方式，共为宋畔村埋设供水管道14700米，建设各类闸阀井21座，解决自来水入户320户，基本解决了该村群众吃水难的问题。

第12号（A）

建议内容：关于解决宫河镇西里村人畜饮水困难的建议

建 议 人：宫河代表团范琨等5名代表

办理单位：县水务局、宫河镇

办理结果：今年，县上将解决群众饮水困难作为精准扶贫、精准脱贫的有力抓手，投资6.6万元，在宫河西里村现有供水工程配套基础上修建50立方米沉淀池1座，配备潜水泵1台，通过先期沉淀解决供水水质浑浊的问题，同时维修供水管道20米，安装各类闸阀6个，为群众提供了安全可靠的饮用水。

第13号（A）

建议内容：关于解决永和镇房河村人畜饮水困难的建议

建 议 人：永和、三嘉代表团高芳霞、徐正峰等2名代表

办理单位：县水务局、永和镇

办理结果：今年，县上将解决贫困村群众饮水难问题作为最大的民生工程，投资38.5万元，在永和镇房河村新打小电井55眼，基本解决了该村人畜饮水问题。

第14号（A）

建议内容：关于解决周家徐家村福驼自然村群众饮水及道路建设的建议

建 议 人：周家代表团周锋代表

办理单位：县水务局、交通局、周家镇

办理结果：今年，县上利用该村现有机井水源，投资49.22万元，配套新建高15米、容积30立方米高位水塔1座，埋设各类供水管道13640米，建各类闸阀井28座，维修供水管道120米，解决自来水入户320户1260人，基本解决了该村群众饮水难的问题。周家镇通徐家村一、二组道路属今年交通扶贫攻坚工程，全长550米，全线采用部颁四级公路工程技术标准建设，路基宽度6.5米，路面宽度3.5—4米，该工程于今年5月开工建设，8月底建成投用，彻底解决了群众出行难的问题。

第15号（B）

建议内容：关于加强川区网络信息化建设的建议

建 议 人：山河代表团李贵杰、陈富玉等4名代表

办理单位：县电信局、山河镇

办理结果：今年，针对川区网络覆盖不到位、建设难度较大的问题，县上组织电信部门技术人员进行实地勘察，实施了互联网基础设施建设工程，计划2016年组织实施李家川通网工程，届时可有效解决李家川网络不通的问题，为群众致富和农村发展提供信息支撑。

第16号（A）

建议内容：关于加快周家核桃峪村居民小区管网建设的建议

建 议 人：周家代表团赵卫国、魏志坚等6名代表

承办单位：周家镇、县住建局

办理结果：今年，县上积极争取2015年村级公益事业建设一事一议财政奖补50万元，财政列支50万元，乡镇和农户自筹46万元，共计投资146万元，实施了核桃峪村居民小区管网维修建设项目，共铺设供水管线600米、污水管线470米、供暖地沟460米、供暖管道460米。该工程于今年7月开工，10月底建成投用，彻底解决了群众入住难问题。

第17号（A）

建议内容：关于规范石油资源开发管理的建议

建 议 人：永正代表团王永靖等12名代表

承办单位：县油煤办、国土局、各乡镇

办理结果：今年，县上从“四个方面”抓好石油资源开发管理：一是强化组织领导。成立了石油开发协调领导小组，领导小组下设办公室，负责全县石油开发协调工作；抽调5名科级干部组成专门协调队伍，对石油开发工作进行综合管理、协调服务，确保了石油勘探开发顺利开展。二是强化掘井管理。按照企业实地踏勘和确定井位坐标、相关部门现场踏勘和初审、市国土、环保局审核、县政府常务会议审议、相关部门及乡镇办理用地租借手续、石油企业开工建设的程序，严格掘井开发管理，做到了管理程序化、规范化。三是强化油区道路管理。在井位踏勘初期对井场通行路段作出明确规定并进行路面勘查，出具踏勘意见书；石油探井钻探结束后，对道路损坏情况评估，视道路损坏情况进行维修，确保了油区道路通畅通达。四是强化纳税管理。严格按照原油运输车辆装车铅封过磅、发放调拨单、办理原油出境证、化工厂提炼等程序，对原油输出进行管理，杜绝了非法采油和偷税行为。同时，协调中石化华北分公司成立了采油治安保卫大队，定期、不定期在主要油区、路卡进行巡查，严格检查运输油品车辆，基本杜绝了原油非法出境渠道和盗油事件的发生。

第18号（A）

建议内容：关于提高城区供热质量及加强对供热公司管理的建议

建 议 人：县直代表团杨自峰、姚俊儒等8名代表；永和、三嘉代表团赵永华等2名代表

承办单位：县住建局、国土局、规划局、山河镇

办理结果：为了维护居民权益，提高居民供热质量，今年县上从四个方面切实加强供热企业管理：一是严格落实供热补贴。采取对供热不达标的企业不予拨付供热补贴的办法，督促企业按标准为居民供热；对达不到供热标准的企业暂时停发补贴，限期整改达标后再发补贴。二是督促企业提前准备。供热前，县上成立联合工作组，深入供热企业检查企业供热用煤准备情况，督促企业提前备料，为正常供热奠定基础。同时，要求供热企业及时对供热管网、设施、设备进行更新、改造、检修、维护、保养，确保冬季设备正常运行，保证城市居民供暖。三是及时化解群众投诉。对个别供热企业不能按标准供热，群众有投诉的，采取电话告知、派专人现场检查等方式，先后处理群众投诉30多起，督促企业及时整改，保证了供热质量。四是注重建立长效机制。编制完成了《正宁县供热管理办法》，待县人大审议通过后依法对供热企业进行管理，加大监管力度，确保供热质量。

第19号（A）

建议内容：关于整修通村道路路肩及排水渠的建议

建 议 人：榆林子代表团袁雪霞等5名代表，西坡代表团梁金虎、翟玲草等8名代表

承办单位：县交通局、各乡镇

办理结果：今年，县上结合城乡环境整治工作，督促乡、村两级认真落实通村公路养护管理主体责任，及时培整了路肩130公里、清理边沟垃圾、堆积物及边沟外1米内的杂草 263公里，疏通涵洞31孔，清除了路面泥土、抛洒物210公里，确保了农村公路的安全、畅通，延长了公路使用年限。同时，注重新建道路排水设计，修建混凝土边沟2000多米，涵洞18道/153米，极大地解决了排水难的问题，方便了群众的生产生活。

第20号（A）

建议内容：关于增加乡镇环境整治经费并统筹解决环卫工人工资问题的建议

建 议 人：周家代表团赵卫国等6名代表；宫河代表团范琨等6名代表；榆林子代表团冯建辉等14名代表；永和、三嘉代表团赵孝印等2名代表

承办单位：县财政局、人社局、各乡镇

办理结果：为解决乡镇环境整治资金短缺问题，今年县上在财政十分困难的情况下，列支环境卫生保护经费83.94万元，用于乡村环境整治工作经费，为各乡镇开展城乡环境综合整治行动提供了经费保障；同时，按照最低工资标准，采取“乡镇政府申报、县政府主要领导审批、县财政列支经费” 的办法解决环卫工工资问题，将环卫工工资由1200元提高到1320元，聘用环卫工人62名，工资均按月发放到位。

抄送：县委办公室，县政协办公室。

正宁县人民政府办公室              2015年12月9日印发

共印170份