高红村光伏扶贫电站简介

高红村光伏扶贫电站属全县“十三五”第一批光伏扶贫项目，占地25亩，总装机容量399千瓦，总投资356万元，共扶持贫困户133户，其中高红村69户、石家湾子村64户，每户设计规模3千瓦。

项目9月份启动以来，已完成第地基整理、基桩浇筑、光伏板安装和电站道路硬化，预计10月25日可全部完成安装调试，10月底全面竣工，12月中旬完成并网发电。电站建成后，预计年发电量50万度，收益约40万元，可为贫困户每年分红2000元，为贫困村每年增加集体经济收入5万元以上。电站采取全额上网模式运营，资产归村集体所有，发电收益主要用于村级公益事业、公共服务、产业发展等，并带动贫困户长期收益。