正发改（2021）64号

正宁县发展和改革局

关于印发正宁县2021年

重点项目建设计划的通知

各乡（镇）、县直各部门：

《正宁县2021年计划建设项目》已经县政府会议讨论通过，现印发你们，并就有关事项通知如下：

一、2021年全县计划安排项目建设98个，总投资388.6亿元，年度计划投资58.3亿元，其中：续建项目32个，总投资214.6亿元，当年计划投资25.5亿元；新开工项目66个，总投资174亿元，当年计划投资32.8亿元。

1. 此次下达的项目与《正宁县2021年重点项目县级领导协调抓促责任制实施方案》一并作为项目工作年终考核依据，未列入计划或未及时上报新增项目的，不作为年终考核评分依据。

三、各乡（镇）、各部门要切实加强领导、明确责任，严格项目管理，认真执行项目建设计划，加快项目建设进度，确保完成年度投资计划和形象进度计划。对续建项目必须3月底复工；新建项目要做好开工前准备工作，早日开工建设，并与县统计局及时对接，当月入库；前期项目，加快前期进度，力争今年开工建设；要严格执行项目信息报送制度，指定专人负责，准确、及时，于每月23号前将《2021年建设项目进度表》及本乡镇、本部门新增500万元以上建设项目进展情况报县发展和改革局。同时，要及时梳理分析并上报项目建设推进中存在的困难和问题，以便相关部门协调解决，确保我县项目建设顺利推进。

附件：《正宁县2021年计划建设重点项目表》

正宁县发展和改革局

2021年4月21日

 抄送：县委办、政府办、人大办、政协办。

 正宁县发展和改革局 2021年4月21日印发

共印70份