湫政发〔2023〕6号

湫头镇人民政府

关于呈报《湫头镇双佛堂村乡村建设示范村

项目可行性研究报告》的报告

县发改局：

《湫头镇双佛堂村乡村建设示范村建设项目可行性研究报告》已编妥，主要内容是：

- 一、项目名称：湫头镇双佛堂村乡村建设示范村建设项目

- 二、项目建设性质：改建

- 三、项目实施单位：湫头镇人民政府

- 四、项目法人代表：赵亚峰

- 五、建设地址：湫头镇双佛堂村

- 六、项目建设工期：2023年1月-2023年8月

- 七、主要建设内容及规模：

- 对破损硬化拆除并重新硬化共15332平方米；定制成品示范村标示牌1座；拆除及新建排水明渠112.50米，排水渠清淤180立方米；绿化提升7499平方米；PVC落水管更换为镀锌铁皮，长度1060米；购置成品水冲厕所1座；新建太阳能路灯（4.5米高）66盏、（8.0米高）2盏，维修原太阳能路灯52盏；新建分类式垃圾收集屋2座,购置8T后挂式压缩垃圾车一辆，购置四类分类法垃圾桶200个等。 现随文呈报，请审查批准。

- 附：《湫头镇双佛堂村乡村建设示范村建设项目可行性研究报告》

湫头镇人民政府

2023年2月6日

湫头镇党政综合办公室　　           2023年2月6日印

（共印5份)